Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 27.01.2025 | | |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo discusso su a chi assegnare ogni vario progetto, una volta fatto ciò mi sono confrontato con il mio docente per capire bene di che cosa trattasse il progetto. Capito ciò ho proceduto in maniera spedita al completamento del quaderno dei compiti, che ho terminato, adesso ho iniziato a lavorare sulla documentazione, ho completato i punti: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1. Adesso stavo svolgendo il punto 2.2 (Analisi e specifica dei requisiti), arrivando al 6’ requisito. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Come sviluppare il lavoro di oggi, per risolvere ciò mi sono confrontato con il mio docente responsabile. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Attualmente non è presente alcuna pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro ho intenzione di terminare il punto 2.2 della documentazione e di confrontarmi con il mio docente responsabile, proseguire facendo l’use case ed inseguito la pianificazione, così andando per completare la parte di documentazione iniziale |

Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 28.01.2025 | | |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho completato il punto 2.2 della documentazione, mi sono confrontato con il mio docente responsabile ed ho terminato lo use case ed il gantt, ho anche continuato la documentazione fino al punto 3. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Sviluppare il gannt mi ha dato diversi problemi con le ore e la scelta dell’applicativo con la quale svilupparlo, alla fine ho deciso di svilupparlo con project e dopo un bel po’ di maneggi sono riuscito a completare il gannt rispettando a pieno le ore disponibili. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Questa parte di lavoro non è e non sarà presente gannt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro ho intenzione di iniziare a capire la tecnologia (Meta Quest 3), scaricare l’app meta quest link e procedere con il collegamento del meta quest. |

Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 28.01.2025 | | |
| Mattino | 9:05 – 12:20 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho completato configurato il meta quest 3, messo a posto il gannt e finito l’activity diagram. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Resettare il meta quest 3 è stato un problema siccome l’avevo resettato mentre era accesso, questi mi ha dato un problema siccome il processo di riavvio è andato in crash, ho risolto spegnendolo e resettandolo da spento. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Questa parte di lavoro non è e non sarà presente gannt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata di lavoro ho intenzione di rivisitare l’activity diagram e di terminare la doc così da iniziare a programmare settimana prossima |

Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 31.01.2025 | | |
| Mattino | 8:20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho terminato l’activity diagram, migliorato la documentazione spiegando che il progetto si svolgerà nell’arco di più anni, ultimato lo use case e terminato i mock per i menu. Ho anche creato il trello inserendo i task da fare settimana prossima. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema in particolare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Questa parte di lavoro non è e non sarà presente gannt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima giornata l’idea è quella di iniziare a sviluppare il menu iniziale, ma devo confrontarmi con il mio docente per capire se quello che ho fatto finora va bene. |